COMPTE-RENDU DE COMITE TECHNIQUE du 27 Mai 2011

Ref. document	20110527-OJ-Vishnu-ComTech
Objet de la réunion	Comité technique
Lieu	Téléphone
Date et heure	27/05/2011 – 14h
Participants	NOM prénom Organisation / DAIX Boris EDF présent / KORTAS Samuel EDF présent / LAYMAJOUX Jean-Marc EDF présent / MOUTON Christophe EDF présent / COULOMB Kevin SysFera présent / ISNARD Benjamin SysFera présent / PAMBA CAPO-CHICHI SysFera présent / TRAORE Daouda SysFera présent / CISSE Ibrahima SysFera présent / DEPARDON Benjamin SysFera présent

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Date	Description	Auteur
27/05/11	Version initiale	ISNARD Benjamin

DIFFUSION DU DOCUMENT

Organisation	Liste des personnes
EDF	BATEMAN David, DAIX Boris, KORTAS Samuel, LAYMAJOUX Jean-Marc, MOUTON Christophe
Sysfera	CARON Eddy, COULOMB Kevin, ISNARD Benjamin, LOUREIRO David, PAMBA CAPO-CHICHI Eugène, TRAORE Daouda

REFERENCES

Ref. document	Description

Objet: Comité technique VISHNU

# Présentation de la conception Vishnu (cf Vishnu_Pres_Conception.pdf)

# Autres points abordés
- Installation et tests de la release VISHNU 1.2.0
  - La release 1.2.0 contenant tous les modules (UMS,TMS,FMS,IMS) sera réalisée le 10 juin
  - L'installation sur le site de Clamart sera réalisée par l'équipe SysFera
- Spécifications : processus de soumission d'améliorations du logiciel
- Packaging Debian
# Actions en cours

ID	Descriptif	Responsable	Prochaine action	Date
3	Modification des messages d'erreurs vishnu système	B.Isnard	- modification des messages (terminé) / - livraison dans la prochaine release UMS	Terminé
4	Ajout du no de version dans la sortie des exécutables vishnu (option -h)	B.Isnard	- livraison dans la prochaine release UMS	Terminé

# Dates des délivrables
ID	Descriptif	Date	Etat
D5.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS	06/04/11	Livré
D4.2	Module TMS (avec API WS)	06/05/11	Livré
D3.2	Module FMS (avec API WS)	03/06/11	En cours
D5.2; D6.2	Module IMS (avec API WS)	03/06/11	En cours
D8.1	Rapport d'intégration, documentation, packages Debian	24/06/11

# Dates des prochaines réunions

Type de réunion	Date	Heure	Lieu
Comité technique	27/05/11	14h	Téléphone
Comité technique	10/06/11	15h30	Téléphone