EDF R&D, SINETICS
1, avenue du Général de Gaulle
BP 408, 92141 Clamart Cedex

À l'attention de M. BATEMAN,
M. DAIX, M. KORTAS,
M. LAYMAJOUX et M. MOUTON

Villeurbanne, le 15 Juillet 2011

Objet : VISHNU : Planning de l'ajout du support de SLURM
Vos références : Devis SF-11-06-10-VISHNU-SLURM_V1.3

Messieurs,

Suite à votre demande dont nous vous remercions, vous trouverez ci-après une proposition de planning pour l'ajout du support de SLURM dans l'intergiciel VISHNU.

Souhaitant que cette proposition soit susceptible de recevoir votre agrément, notre équipe est à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

David Loureiro	Benjamin Depardon
 Président de SysFera	Directeur Technique
Planning ajout du support de SLURM dans VISHNU

Ref. document	20110715-Planning-SLURM
Objet	Planning SLURM

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Date	Description	Auteur
15/07/11	Version initiale	DEPARDON Benjamin

REFERENCES

Ref. document	Description
SF-11-06-10-VISHNU-SLURM_V1.3	Proposition commerciale pour l'ajout du support de SLURM dans VISHNU

# Planning global
Le schéma suivant présente le planning global du développement du support de SLURM dans le module TMS de VISHNU.

# Dates des délivrables
Les délivrables de documentation consistent principalement en la mise à jour des délivrables de documentation du projet VISHNU initial. Le livrable de code consiste en la mise à jour du module TMS.

ID	Descriptif	Date
D1.1b	Mise à jour de la spécification technique des besoins	22/07/11
D1.1g	Mise à jour de l'architecture technique	22/07/11
D4.1a	Mise à jour du document de conception détaillée de TMS	22/07/11
D4.1b	Mise à jour du plan de tests de TMS	22/07/11
D4.2	Module TMS avec le support de SLURM (avec API WS)	12/08/11
D3.2 b, c et d	Mise à jour des guides d'utilisateur et administrateur, et rapport de tests	12/08/11
D4.2 b, c et d	Mise à jour des guides d'utilisateur et administrateur, et rapport de tests	12/08/11
D5.2 b, c et d	Mise à jour des guides d'utilisateur et administrateur, et rapport de tests	12/08/11
D8.1	Rapport d'intégration, documentation, packages Debian	19/08/11