COMPTE-RENDU DE REUNION du 17 décembre 2010

Ref. document	20101217-CR-Vishnu-ComTech
Objet de la réunion	Comité technique
Lieu	Téléphone
Date et heure	17/12/2010 - 14h
Participants	NOM prénom Organisation / DAIX Boris EDF présent / KORTAS Samuel EDF présent / LAYMAJOUX Jean-Marc EDF présent / COULOMB Kevin SysFera présent / ISNARD Benjamin SysFera présent / PAMBA CAPO-CHICHI SysFera présent / TRAORE Daouda SysFera présent

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Date	Description	Auteur
22/12/10	Version initiale	ISNARD Benjamin

DIFFUSION DU DOCUMENT

Organisation	Liste des personnes
EDF	BATEMAN David, DAIX Boris, KORTAS Samuel, LAYMAJOUX Jean-Marc
Sysfera	CARON Eddy, COULOMB Kevin, ISNARD Benjamin, LOUREIRO David, PAMBA CAPO-CHICHI Eugène, TRAORE Daouda

REFERENCES

Ref. document	Description
20101217-OJ-Vishnu-ComTech	Ordre du jour
20101201-PB-Vishnu-JBoss-Version	Description de problème

Objet: Compte-rendu du comité technique

Déroulement de la réunion:
- 14h00: revue des points à l'ordre du jour
- 15h00: fin de la réunion

# Décisions
- Problème de version JBoss: le problème est résolu en utilisant la dernière version du module JbossWS avec le serveur JBoss v5.1, compilé avec Jdk1.6.0.
- Serveur Web Services: si GSOAP (C++) est une solution plus simple alors l'utiliser. Le développement ayant déjà commencé sur JbossWS (Java) , Sysfera ne souhaite pas changer de solution pour le moment.
- Plateformes matérielles de l'infrastructure scientifique EDF:
  - OS: Linux Debian
  - Architectures: Intel 32/64, IBM BlueGene©
  - SSH: version (à préciser par EDF)
- Identification des machines clientes:
  - Vishnu ne doit pas imposer d'enregistrement des machines clientes car c'est une tâche d'administration trop lourde. L'utilisateur ne doit avoir besoin que d'un identifiant utilisateur pour pouvoir utiliser Vishnu.
  - Les machines clientes ont des adresses IP qui changent (DHCP).
  - Les machines serveurs ont par contre des adresses IP fixes.
- Spécifications générales:
  - Le format du document est validé.
  - La numérotation des cas d'utilisation ne doit pas changer entre les versions du document
  - Pas d'ajout de service vishnu pour gérer le fichier authorized_hosts de l'utilisateur sur une machine donnée car trop risqué. L'ajout de la clef Vishnu se fera donc manuellement.
  - Toutes les commandes Vishnu (à l'exception de la commande d'authentification) nécessitent un identifiant de session (sessionID) qui est commun à tous les modules.
  - Les détails des différents messages d'erreurs seront inclus dans les Spécifications détaillées.
  - L'implémentation de l'accès à la base de données permettra une évolution simple vers un autre type de base de données que PostgreSQL.
# Points abordés et actions

ID	Descriptif	Responsable	Prochaine action	Date
1	Accès au serveur git sur graal	B.Isnard	- Problème de connexion via le proxy depuis le site EDF => investigations en cours (EDF)
2	Problème de version JBoss	B.Isnard	- MAJ document du problème	04/01/11
3	Plateformes (OS/matériel) de / l'infrastructure scientifique EDF	B.Isnard	Aucune
4	Problème de l'identification des machines clientes dans Vishnu	K.Coulomb	Aucune
5	D1.1	B.Isnard	- UMS: préciser le cycle de vie d'une session
6	Compte-rendu mensuel	B.Isnard	A envoyer	04/01/11

# Dates des délivrables
ID	Descriptif	Date	Etat
D1.1	STB, spécifications générales, politique de tests, spécification détaillée des APIs, code source de la maquette WS	14/01/11
D2.1	Conception détaillée et plan de test du module UMS	21/01/11
D2.2	Module UMS (avec API WS)	25/02/11
D3.1	Conception détaillée et plan de test du module FMS	18/03/11
D4.1	Conception détaillée et plan de test du module TMS	18/03/11
D5.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS-Supervision	25/03/11
D6.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS-GestionCharge	29/04/11
D4.2	Module TMS (avec API WS)	06/05/11
D3.2	Module FMS (avec API WS)	03/06/11
D5.2; D6.2	Module IMS (avec API WS)	03/06/11
D8.1	Rapport d'intégration, documentation, packages Debian	24/06/11

# Dates des prochaines réunions

Type de réunion	Date	Heure	Lieu
Comité de pilotage	04/01/11	14h	Téléphone
Comité technique	04/01/11	15h30	Téléphone
Comité technique	18/01/11	14h	Téléphone