PROJET VISHNU

DOCUMENTS DE REFERENCE

POLITIQUE

DE

TESTS

Ref. document	20110114-PolitiqueDeTests-Vishnu
Objet du document	Référentiel de la politique de tests du projet EDF-Vishnu

TABLE DES REVISIONS

Version	Date	Modifications	Auteur
01/01/00	04/01/11	Création du document	ISNARD Benjamin

VALIDATION DU DOCUMENT

Date	Personne

REFERENCES

Ref. document	Description

# Présentation du document
## Objectifs du document
Les objectifs de ce document sont les suivants:
- Identifier les tâches du projet liées aux tests et les composants qui doivent être testés.
- Recommander et décrire les stratégies de test à employer
- Identifier les livrables pour les tests
## Structure du document
TODO
## Glossaire
- Plateforme: terme utilisé pour désigner un ensemble de machines connectées entre elles et faisant partie d'un unique domaine Vishnu
- Domaine Vishnu: ensemble des données partagées par un groupe d'utilisateurs et de machines utilisant le logiciel Vishnu et une base de données commune.
- Transaction: une transaction est définie comme un cas d'utilisation qu'un acteur du système (utilisateur normal ou administrateur) est présumé exécuter en utilisant une cible de test, comme par exemple soumettre ou afficher un job
# Politique de tests pour le projet VISHNU
## Cycle de vie du projet
Le projet VISHNU suit un cycle de développement du type « cycle en V » par conséquent à chaque phase du projet correspond une phase de tests. La correspondance est la suivante
Nom de la phase	Description	Phase de Tests correspondante
Analyse des besoins	Etablissement du cahier des charges et des contraintes du système	Tests utilisateurs (Recette)
Spécifications externes	Description des fonctionalités et description des interfaces du logiciel avec le monde extérieur (utilisateurs et autres systèmes)	Tests fonctionnels / Tests de charge / Tests de robustesse
Conception	Définition de l'architecture du logiciel, des principes de réalisation et des structures de données	Tests d'intégration / Tests de compilation
Codage	Réalisation du système	Tests unitaires

## Délivrables liés aux tests
Pour chaque module livré au cours du projet (UMS, TMS, etc.) deux délivrables seront fournis à des moments différents. Le contenu de ces livrables sera le suivant:
Nom du livrable	Description	Contenu
Plan de test	Document réalisé par le concepteur des tests	Liste de toutes les transactions à tester / Exemples de données à tester / Détails de l'environnement de test / Méthodes et outils utilisés pour les tests
Résultats des tests	Document réalisé par le testeur	Résultats de toutes les transactions testées / Rapport d'anomalies

Remarque: La phase de tests d'intégration aura lieu seulement lorsque tous les modules seront disponibles, donc le plan de tests d'intégration sera inclus avec le plan de test du dernier module livré et de même pour les résultats des tests.
## Architecture du système

## Phases de test
### Tests fonctionnels

Stratégie pour les tests fonctionnels
Objectifs:	Vérifier que la fonctionalité correspond à sa spécification
Pré-requis:	Tests unitaires / d'intégration / de compilation
Environnement de test:	TODO
Unité de test:	Une transaction = un cas d'utilisation
Données utilisées:
Technique:	Exécuter le scénario de base du cas d’utilisation et chaque chemin alternatif du cas en utilisant des données valides et non valides tout en vérifiant: / Les résultats attendus avec des données valides. / Les messages d’erreur et d’avertissement lorsque des données non valides sont utilisées.
Critère de completion:	Tous les tests prévus ont été exécutés. / Toutes le anomalies identifiées ont été enregistrées.
Considérations particulières:	Les tests fonctionnels s'appliquent aux différentes interfaces externes du système, en l'occurrence : / L'interface en ligne de commande / L'API C++ / L'API Python / L'API Web services

### Tests de charge

Stratégie pour les tests de charge
Objectifs:	Vérifier les temps de performance pour des transactions données selon différentes conditions de charge de travail
Pré-requis:	Tests unitaires / d'intégration / de compilation
Environnement de test:	Les tests seront réalisés sur une plateforme dédiée afin de permettre un contrôle complet et des mesures exactes. Le réseau d'interconnection des machines sera également dédié. / La plateforme inclura au moins 5 machines serveur sur lesquelles sera installé un batch scheduler (Torque).
Unité de test:	Une transaction = un cas d'utilisation
Données utilisées:	Seul le critère de volume des données sera pertinent dans le cadre de ces tests. Le contenu sera donc générique.
Technique:	Utiliser les tests développés pour les tests fonctionnels, en modifiant les fichiers de données pour accroître le nombre de transactions ou le volume des données.
Critère de completion:	Réalisation des tests sans défaillance et dans un délai acceptable
Considérations particulières:	Les bases de données utilisées pour les tests de performance doivent avoir une taille courante.

### Tests de robustesse

Stratégie pour les tests de robustesse
Objectifs:	Vérifier que les processus de récupération, manuel ou automatique, maintiennent ou restaure correctement les services de Vishnu dans un état connu désiré.Les types de conditions suivantes doivent être prises en compte : / Mise hors tension du poste client. / Mise hors tension d'une machine serveur / Mise hors tension d'une machine agent vishnu / Interruption de communication du réseau
Pré-requis:	Tests unitaires / d'intégration / de compilation
Environnement de test:	Environnement dédié. L'action sur des ressources systèmes et réseau peut être requise.
Unité de test:	Une transaction = un ou plusieurs cas d'utilisation d'un module donné
Données utilisées:	TODO
Technique:	Les tests créés pour les tests fonctionnels seront utilisés pour créer une série de transactions. Lorsque le moment désiré pour tester est atteint, les opérations suivantes doivent être exécutées ou simulées : / Mise hors tension du poste client / Mise hors tension d'une machine serveur ou initiation d’une procédure d’arrêt de la machine. / Mise hors tension d'une machine agent vishnu ou initiation d'une procédure d'arrêt de la machine. / Interruption des serveurs réseau ou simulation de pertes de communication avec le réseau en débranchant physiquement ou en mettant hors tension les serveurs réseau ou les routeurs.
Critère de completion:	Dans tous les cas précédents, la base de données et le système doivent après les procédures de récupération retrouver un état connu et souhaité.
Considérations particulières:

### Tests d'intégration

Stratégie pour les tests d'intégration
Objectifs:	Valider le fait que toutes les parties développées indépendamment fonctionnent bien ensemble de façon cohérente
Pré-requis:	Tests unitaires / Tests de compilation
Environnement de test:	Plateforme dédiée sur laquelle est installée l'ensemble des modules du projet
Unité de test:	Une transaction = un appel de service Vishnu (commande ou fonction API)
Données utilisées:	Données valides
Technique:	Exécuter un appel au service
Critère de completion:	Les informations retournées par le service doivent correspondre aux spécifications et la base de données doit rester cohérente.
Considérations particulières:

### Tests de compilation

Stratégie pour les tests de compilation
Objectifs:	Valider le fait que les différents modules peuvent être compilés sur les plateformes spécifiées dans les besoins techniques.
Pré-requis:	Aucun
Environnement de test:	Environnement logiciel spécifié dans les besoins techniques
Unité de test:	Un module logiciel
Données utilisées:	N/A
Technique:	Lancer la compilation du module sur les différentes plateformes
Critère de completion:	Compilation réussie
Considérations particulières:

### Tests unitaires

Stratégie pour les tests unitaires
Objectifs:	Valider le fonctionnement nominal de chaque fonction du système
Pré-requis:	Aucun
Environnement de test:	Environnement logiciel spécifié dans les besoins techniques
Unité de test:	Une transaction = un un appel de service Vishnu (commande ou fonction API)
Données utilisées:	Données valides
Technique:	Exécuter un appel de service après initialisation de l'environnement, soit via un script shell, soit via un programme C++ ou Python, et vérifier que les sorties de l'appel sont conformes aux spécifications.
Critère de completion:	Les informations retournées par le service doivent correspondre aux spécifications et la base de données doit rester cohérente.
Considérations particulières: