PROJET VISHNU

DOCUMENTS DE REFERENCE

POLITIQUE

DE

TESTS

Ref. document	20110114-PolitiqueDeTests-Vishnu
Objet du document	Référentiel de la politique de tests du projet EDF-Vishnu

TABLE DES REVISIONS

Version	Date	Modifications	Auteur
v0.1	04/01/11	Création du document	ISNARD Benjamin
v0.2	11/01/11	Modifications suite réunion tel.	ISNARD Benjamin
v0.3	12/01/11	Correction typo et traduction de termes normalisés	PERON Christophe
v0.4	12/01/11	Ajout de la partie organisation et planning	ISNARD Benjamin

VALIDATION DU DOCUMENT

Date	Personne

REFERENCES

Ref. document	Description

# Présentation du document
## Objectifs du document
Les objectifs de ce document sont les suivants:
- Identifier les tâches du projet liées aux tests et les composants qui doivent être testés.
- Recommander et décrire les stratégies de test à employer
- Identifier les livrables pour les tests
## Structure du document
Ce document décrit le domaine d'application, la stratégie, les ressources et l'organisation des activités de vérification et de test qui s'appliquent au logiciel VISHNU et aux livrables associés.
Le chapitre 2 décrit le contexte dans lequel les activités de vérification et de test ont lieu.
Le chapitre 3 décrit l'ensemble des techniques de test qui s'appliquent aux objets à tester et détaille pour chaque technique la liste des objets à tester, les critères de complétude et de succès.
Le chapitre 4 décrit l'organisation nécessaire pour réaliser les tests ainsi que les rôles et responsabilités des différents intervenants dans le processus de vérification et de tests.
Le chapitre 5 décrit le planning des tests.
## Glossaire et acronymes
### Glossaire
- Plateforme: terme utilisé pour désigner un ensemble de machines connectées entre elles et faisant partie d'un unique domaine Vishnu
- Domaine Vishnu: ensemble des données partagées par un groupe d'utilisateurs et de machines utilisant le logiciel Vishnu et une base de données commune.
- Transaction: une transaction est définie comme un cas d'utilisation qu'un acteur du système (utilisateur normal ou administrateur) est présumé exécuter en utilisant une cible de test, comme par exemple soumettre ou afficher un job
### Abréviations
- Id.	Identifiant
- Réf.	Référence
- Rel.#	Numéro de release/version
- Resp.	Responsable(s)
- TBC	à compléter
- TBD	à définir
### Acronymes
- DSG	document de spécifications générales
- STB	document de spécifications techniques des besoins
- DSD	document de spécifications détaillées
- SCL	standards de codage du logiciel
- UML	Unified Modeling Language
- OS	« Operating system » (système d'exploitation)
# Contexte des tests pour le projet VISHNU
## Livrables liés aux tests
Pour chaque module livré au cours du projet (UMS, TMS, etc.) deux livrables seront fournis à des moments différents. Le contenu de ces livrables sera le suivant:
Nom du livrable	Auteur	Contenu
Dossier de tests	Concepteur des tests	Liste de toutes les transactions à tester / Exemples de données à tester / Détails de l'environnement de test / Méthodes et outils utilisés pour les tests
Rapport de tests	Equipe de test	Résultats de toutes les transactions testées / Rapport d'anomalies

## Exigences à tester
Le document de spécifications [DSG] liste les exigences et règles auxquelles le logiciel VISHNU doit répondre. Toutes les exigences indiquées dans ce document sont à considérer pour les tests.
## Description du logiciel
Les éléments cités ci-dessous font partie du domaine des tests.
### Programme et données
[UMS]	VISHNU User Management System Client
[TMS]	VISHNU Task Management System Client
[FMS]	VISHNU File Management System Client
[IMS]	VISHNU Information Management System Client
[CLI]	VISHNU Command Line User Interface
[PGAPI]	VISHNU C/C++/Python programmable API
[WSAPI]	VISHNU Web Services API

### Documentation
[SUM]	VISHNU User Manual (english)

### Code source
[CSC]	C / C++ Source Code (non généré)
[JSC]	Java Source Code (non généré)

## Elements logiciel exclus des tests
### Logiciels commerciaux ou Open Source
Les éléments logiciels ci-dessous ne sont pas adressés spécifiquement par les techniques de test décrites dans ce document.
[CORBA]	Bus de communication CORBA (OmniORB)
[DIET]	Intergiciel DIET
[PostgreSQL]	Base de donnée PostgreSQL
[Oracle]	Base de donnée Oracle
[JBoss]	JBoss 6.0 Web Application Server
[SWIG]	C/C++ Wrapper
[EEMF]	Eclipse EMF Serialisation / Deserialisation
[BatchSched]	LoadLever / Torque Batch Scheduler

### Documentation
[DSG]	Document de spécifications générales
[DSD]	Document de spécifications détaillées
[RCD]	Rapport de conception détaillée

### Code source
[CGSC]	C / C++ code source généré (par EEMF)
[JGSC]	Java code source généré (par JBoss)

# Spécification des tests
## Objectifs de tests
Le tableau ci-dessous résume les différentes catégories de tests applicables aux différents éléments à tester:
Objectifs (*)	Capacité fonctionnelle	Fiabilité	Facilité d'utilisation	Rendement	Maintenabilité	Portabilité
Programmes et données	X	X		X		X
Documentation utilisateur			X
Documentation technique
Code source		X			X	X

(*) Au sens des caractéristiques des produits logiciels définies dans la norme ISO/IEC 9126-1:2001 (E) - Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality Model.
## Sélection des techniques de test
La table ci-dessous recense les différents tests sélectionnés compte-tenu des spécifications du projet:
- C(omplet) : la technique sera appliquée à tous les composants logiciels,
- P(artiel) : la technique sera appliquée à certains composants logiciels,
- NS : la technique n'est pas sélectionnée en raison de contraintes techniques,
- NA : non applicable.

Dans le cas où la technique est sélectionnée (C ou P), le nom de la section est suivi par le numéro de section décrivant la technique de test dans le chapitre suivant.
Techniques de test	Capacité fonctionnelle	Fiabilité	Facilité d'utilisation	Rendement	Maintenabilité	Portabilité
Revue de spécification	NS
Revue du plan de test	NS	NS
Tests fonctionnels - §3.3.1	C
Tests de classes d'équivalence - §3.3.2	P
Tests de valeurs limites - §3.3.3		P
Tests de stress - §3.3.4		P
Inspection de l'interface graphique			NA
Contrôle de la documentation utilisateur - §3.3.5			P
Analyse des profils de performance				NS
Contrôle des performances- §3.3.6				C
Tests de charge - §3.3.7				P
Vérification des règles de programmation - §3.3.8		C			C	C
Mesure de la complexité du code - §3.3.9					C
Revue manuelle de code		NS			NS
Vérification de la complétude du livrable - §3.3.10					P	P
Tests d'installation - §3.3.11						F
Détection de duplication de code - §3.3.12					P
Tests de compilation - §3.3.13						F

## Liste des tests
### Tests fonctionnels

Stratégie pour les tests fonctionnels
Identifiant de tests :	FT
Objectifs:	Vérifier que la fonctionnalité correspond à sa spécification
Environnement de test:	Client Linux
Unité de test:	Une transaction = un cas d'utilisation
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI], [PGAPI]
Données utilisées:
Technique:	Exécuter le scénario de base du cas d’utilisation et chaque chemin alternatif du cas en utilisant des données valides tout en vérifiant les résultats attendus.
Critère de complétude:	100% des cas d'utilisations
Critère de succès:	Tous les tests prévus ont été exécutés avec succès. / Toutes les anomalies identifiées ont été enregistrées.
Considérations particulières:

### Tests de classes d'équivalence

Stratégie pour les tests de classes d'équivalence
Identifiant de tests :	TCE
Objectifs:	Vérifier que les fonctionnalités qui s'appliquent à des catégories d'objets distinctes fonctionnent pour ces différentes catégories
Environnement de test:	Client Linux
Unité de test:	Une transaction = un cas d'utilisation
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI]
Données utilisées:
Technique:	Exécuter le scénario de base du cas d’utilisation en fournissant un jeu de données pour chaque classe d'objets qui aura été établis selon les types de données considérées.
Critère de complétude:	100% des cas d'utilisations s'appliquant à plusieurs classes d'objets
Critère de succès:	Tous les tests prévus ont été exécutés avec succès.
Considérations particulières:

### Tests de valeurs limites

Stratégie pour les tests de valeurs limites
Identifiant de tests	TVL
Objectifs:	Vérifier que le logiciel répond de manière prévisible lorsque les paramètres fournis atteignent les limites spécifiées.
Environnement de test:	Client Linux
Unité de test:	Une transaction = cas d'utilisation contenant une valeur limite
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI]
Données utilisées:
Technique:	Pour chaque paramètre du cas d'utilisation ayant une valeur limite N, vérifier que: / à N-1: le système fonctionne comme spécifié / à N: le système fonctionne comme spécifié / à N+1: le système renvoie un message d'erreur approprié à
Critère de complétude:	Tous les cas d'utilisation contenant une valeur limite
Critère de succès:	Tous les tests passés avec succès
Considérations particulières:

### Tests de stress

Stratégie pour les tests de stress
Identifiant de tests	STR
Objectifs:	Vérifier que les processus de récupération, manuel ou automatique, maintiennent ou restaure correctement les services de Vishnu dans un état connu désiré. Les types de conditions suivantes doivent être prises en compte : / Mise hors tension du poste client. / Mise hors tension d'une machine serveur / Mise hors tension d'une machine agent vishnu / Interruption de communication du réseau
Environnement de test:	Environnement dédié. L'action sur des ressources systèmes et réseau peut être requise.
Unité de test:	Une transaction = un ou plusieurs cas d'utilisation d'un module donné
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS]
Données utilisées:
Technique:	Les tests créés pour les tests fonctionnels seront utilisés pour créer une série de transactions. Lorsque le moment désiré pour tester est atteint, les opérations suivantes doivent être exécutées ou simulées : / Mise hors tension du poste client / Mise hors tension d'une machine serveur ou initiation d’une procédure d’arrêt de la machine. / Mise hors tension d'une machine agent vishnu ou initiation d'une procédure d'arrêt de la machine. / Interruption des serveurs réseau ou simulation de pertes de communication avec le réseau en débranchant physiquement ou en mettant hors tension les serveurs réseau ou les routeurs.
Critère de couverture:	100% de messages d'erreurs activés au moins une fois par un test
Critère de succès:	Dans tous les cas précédents, la base de données et le système doivent après les procédures de récupération retrouver un état connu et souhaité.
Considérations particulières:

### Contrôle de la documentation utilisateur

Stratégie pour le contrôle de la documentation utilisateur
Identifiant de tests	CDU
Objectifs:	Vérifier que la documentation utilisateur permet à l'utilisateur de comprendre et d'utiliser les fonctions spécifiées
Environnement de test:	Client Linux
Unité de test:	Une transaction = une page de manuel utilisateur
Éléments à tester:	[SUM] Vishnu User Manual
Données utilisées:
Technique:	Vérifier que la page de manuel est cohérente avec la spécification du logiciel
Critère de complétude:	100% des pages de manuel utilisateur
Critère de succès:	Toutes les pages de manuel passent la vérification avec succès.
Considérations particulières:	Non applicable dans le cas où la documentation est générée automatiquement à partir des spécifications.

### Contrôle des performances

Stratégie pour le contrôle des performances
Identifiant de tests	CDP
Objectifs:	Vérifier que les exigences de performance quantifiées sont effectivement satisfaites dans l'environnement et selon les contraintes spécifiés
Environnement de test:	Selon l'environnement et les contraintes spécifiés
Unité de test:	Une transaction = une exigence de performance quantifiée
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI]
Données utilisées:
Technique:	Executer un cas d'utilisation représentatif dans l'environnement de test, mesurer le temps de réponse obtenu et le comparer à l'exigence
Critère de complétude:	100% des exigences de performance quantifiés
Critère de succès:	Les temps obtenus ne sont jamais supérieurs de plus de 10% au temps attendus
Considérations particulières:

### Tests de charge

Stratégie pour les tests de charge
Identifiant de tests:	LOAD
Objectifs:	Vérifier les temps de performance pour des transactions données selon des conditions de charge de travail particulières.
Environnement de test:	Les tests seront réalisés sur une plateforme dédiée afin de permettre un contrôle complet et des mesures exactes. Le réseau d'interconnexion des machines sera également dédié. / La plateforme inclura au moins 5 machines serveur sur lesquelles sera installé un batch scheduler (Torque).
Unité de test:	Une transaction = un cas d'utilisation
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI]
Données utilisées:	Seul le critère de volume des données sera pertinent dans le cadre de ces tests. Le contenu sera donc générique.
Technique:	Utiliser les tests développés pour les tests fonctionnels, en modifiant les fichiers de données pour accroître le nombre de transactions ou le volume des données.
Critère de complétude:	Pour chacune des exigences de capacité spécifiées (par ex. le nombre de requêtes simultanées), les cas d'utilisation à tester sont ceux dont la performance est critique pour les utilisateurs.
Critère de succès:	Réalisation des tests sans défaillance et dans un délai acceptable
Considérations particulières:	Les bases de données utilisées pour les tests de performance doivent avoir une taille courante.

### Conformité aux règles de programmation

Stratégie pour la conformité aux règles de programmation
Identifiant de tests:	CRP
Objectifs:	Vérifier que le code source respecte les règles spécifiées dans le standard de codage logiciel applicable [SCL]
Environnement de test:	N/A
Unité de test:	1 transaction = 1 module de code source
Éléments à tester:	[CSC] C/C++ Source code / [JSC] Java Source code
Données utilisées:	-
Technique:	Analyse statique de code outillé (SQuORE et Logiscope)
Critère de complétude:	100% des fichiers de code source
Critère de succès:	Le code respecte toutes les règles de codage de catégorie «REQUIRED » spécifiées pour le projet [SCL] sauf dérogation clairement documenté dans le code.
Considérations particulières:

### Mesure de la complexité du code

Stratégie pour la mesure de la complexité du code
Identifiant de tests:	MCC
Objectifs:	Vérifier que le code source ne contient pas de composants (classes; fonctions) dont la complexité intrinsèque pourrait altérer le niveau de maintenabilité.
Environnement de test:	NA
Unité de test:	1 transaction = 1 module de code source
Éléments à tester:	[CSC] C/C++ Source code / [JSC] Java Source code
Données utilisées:	-
Technique:	Analyse statique de code outillé (SQuORE et Logiscope)
Critère de complétude:	100% des fichiers de code source
Critère de succès:	Pas plus de 1% de composants classés « A risque »
Considérations particulières:

### Vérification de la complétude du livrable

Stratégie pour la vérification de la complétude du livrable
Identifiant de tests:	VCL
Objectifs:	Vérifier que le livrable contient tous les éléments prévus.
Environnement de test:	NA
Unité de test:	1 livrable
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI], [PGAPI], [WSAPI]
Données utilisées:	-
Technique:	Récupérer le livrable depuis le dépôt de livraison puis suivre les instructions d'installation et de démarrage.
Critère de complétude:	NA
Critère de succès:	Installation et démarrage réalisés sans nécessité d'obtenir des informations / fichiers additionnels.
Considérations particulières:

### Tests d'installation

Stratégie pour les tests d'installation
Identifiant de tests:	INS
Objectifs:	Vérifier que le logiciel peut être installé conformément à la documentation d'installation
Environnement de test:	Environnement cible d'installation du produit
Unité de test:	Une transaction = 1 environnement d'installation
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI], [PGAPI], [WSAPI]
Données utilisées:	N/A
Technique:	Installer le produit selon la procédure décrite dans le manuel d'installation / Vérifier le bon fonctionnement du produit dans l'environnement d'installation
Critère de complétude :	100% des environnements cible spécifiés dans le STB
Critère de succès:	100% des installations réussies
Considérations particulières:

### Détection de duplication de code

Stratégie pour la détection de duplication de code
Identifiant de tests:	DDC
Objectifs:	Vérifier que le code source ne contient pas de duplication de code
Environnement de test:	-
Unité de test:	1 transaction = 1 module de code source
Éléments à tester:	[CSC] C/C++ Source code / [JSC] Java Source code
Données utilisées:	-
Technique:	Analyse statique de code outillé (SQuORE et Logiscope)
Critère de complétude:	100% des fichiers de code source
Critère de succès:	Moins de 10% de code dupliqué.
Considérations particulières:

### Tests de compilation

Stratégie pour les tests de compilation
Identifiant de tests:	COMP
Objectifs:	Valider le fait que les différents modules peuvent être compilés sur les plateformes spécifiées dans les besoins techniques.
Environnement de test:	Environnement logiciel spécifié dans les besoins techniques: / Plateforme Linux i386 / Compilateur C/C++: GCC / Sun Java SDK 1.6
Unité de test:	1 transaction = Un module logiciel
Éléments à tester:	[UMS], [TMS], [FMS], [IMS], [CLI], [PGAPI], [WSAPI]
Données utilisées:	N/A
Technique:	Lancer la compilation du module sur les différentes plateformes applicables
Critère de complétude :	Compilation de tous les exécutables
Critère de succès:	Aucune erreur de compilation
Considérations particulières:

# Organisation des tests
## Objectifs
Les objectifs de l'organisation des tests seront les suivants:
- Associer aux différentes techniques de test les ressources adéquates
- S'assurer que les processus de tests vérifient les standards de bonnes pratiques définis dans le cadre du projet
- Identifier les personnes et organisations impliquées dans le processus de test
## Rôles et responsabilités
Le tableau ci-dessous identifie les fonctions et ressources nécessaires pour l'exécution de la politique de test:

Fonctions	Ressources	Organisation
PM – Chef de projet	Benjamin Isnard	SysFera
TM – Manager des tests	<TBC>	SysFera
QA – Assurance Qualité	<TBC>	SysFera
TD – Conception des tests:	Equipe de developpement	SysFera
TX - Execution des test: / [FT], [TCE], [TVL], [STR], [CDU], [CDP], [LOAD], [VCL], [INS], [COMP]: / [CRP]; [MCC]; [DDC]:	Eddy Caron / Daouda Traoré / Eugene Pamba / Kevin Coulomb / Christophe Peron	SysFera SysFera / SysFera / SysFera / SQuORING Technologies
AE – Experts des domaines de l'application	Eddy Caron / Daouda Traoré / Eugene Pamba / Kevin Coulomb	SysFera SysFera SysFera SysFera
LE – Expert language de programmation	<TBC>	SysFera
TE – Support de l'environnement de test	<TBC>	SysFera
UR – Représentant des utilisateurs	Boris Daix / Samuel Kortas	EDF / EDF
IA – Agent de vérification et validation indépendant	Christophe Peron	SQuORING Technologies

# Planning des tests